|  |  |
| --- | --- |
| Liste des tâches | Date |
| 1. Documentation | **TOUT LE LONG DU PROJET** |
| 1. Laravel | **01.02 – 11.03** |
| * 1. Formation |  |
| * 1. Tests |  |
| 1. Réunion 1 => Conception + BDD |  |
| 1. Base de données | **12.02 – 04.03** |
| * 1. Réunion 2 => BDD + views + graphisme |  |
| * 1. MCD |  |
| * 1. MLD |  |
| * 1. Tests divers |  |
| 1. Gestion de projet | **09.03 – 17-03** |
| * 1. Tâches |  |
| * 1. Réunion 3 => distribution des tâches |  |
| * 1. Planning initial |  |
| 1. Ajout des données dans BDD | **16.03 – 17.03** |
| * 1. Tests normes |  |
| 1. Maquette | **09.03 – 17.03** |
| * 1. Croquis |  |
| * 1. Finales |  |
| 1. Back-end | **16.03 – 13.06** |
| * 1. Routing |  |
| * 1. Model |  |
| * 1. Class |  |
| * 1. Controller |  |
| * 1. Helpers |  |
| * 1. (Midleware) |  |
| * 1. Views |  |
| * + 1. Connexion => user | **16.03 – 18.03** |
| * + 1. Projets => liste |  |
| * + 1. CRUD => modifier |  |
| * + 1. Infos projets => le projet |  |
| 1. Réunions 4 => avancement |  |
| 1. Tests | **13.06** |
| 1. (Front |  |
| * 1. Materialize) |  |
| 1. Réunion 5 => FINAL |  |